TikTok LIVE 即時中英文聊天室 TTS 工具

Technical Design & Implementation Plan

整合既有 TikTok LIVE event stream、即時語言判斷、TTS Queue 與直播音訊播放

核心原則：保留現有 tiktok-live-events 擷取層，只新增 Chat Processor → TTS Queue → TTS Engine → Audio Player。

Prepared for TikTok LIVE Analytics / Interactive Engine
Version 1.0 · 2026-09-23

# 1. 文件目的與 Executive Summary

本文件定義一套可即時讀取 TikTok LIVE 聊天室中英文留言並播放語音的 TTS（Text-to-Speech）工具。 現階段不需要重做 TikTok LIVE 連線層；既有 tiktok-live-events 已能取得 Chat、Gift、Viewer、Like 等事件，因此最有效率的做法是把 TTS 當成新的 Action Layer 接在 Chat Event 後方。

MVP：Chat Event → 文字清理 → 中英文判斷 → asyncio.Queue → Edge TTS → pygame 播放。

直播穩定性：TTS 與 event ingestion 必須解耦，避免語音合成或播放阻塞聊天室事件。

中英文策略：第一版使用「整句主語言判斷」；不要一開始做 word-level voice switching。

音訊輸出：先透過 Windows system audio 測試；正式使用可導入 Virtual Audio Cable，獨立送入 TikTok LIVE Studio / OBS。

未來擴充：Gift TTS、Follow/Subscribe actions、Overlay、viewer eligibility、priority queue、moderation 與 dashboard。

# 2. 系統需求與範圍

## 2.1 Functional Requirements

即時接收 TikTok LIVE 聊天室留言。

辨識留言主要語言（繁體中文 / English；保留擴充日文等其他語言的介面）。

依語言選擇對應 TTS voice。

將留言依序排入語音播放佇列，避免多段聲音重疊。

支援 URL、過長文字、重複留言、spam、emoji 與敏感文字的前處理。

允許設定 queue 上限、user cooldown、volume、rate、voice。

未來可支援 Chat、Gift、Follow、Subscribe 等不同 Event 觸發不同語音或音效。

## 2.2 Non-Functional Requirements

低延遲：聊天室事件接收不因 TTS 合成與播放而卡住。

可替換：TTS backend 應可由 Edge TTS 替換為 Azure、Google Cloud、TikTok Voice API 等，而不影響事件層。

容錯：TTS 生成或音訊播放失敗不應中止 TikTok LIVE event client。

可擴充：Analytics、Database、TTS、Overlay 與 Rule Engine 可共用同一份 event stream。

安全：避免惡意觀眾利用 TTS 播放辱罵、色情、URL、超長字串或大量 spam。

# 3. 現有工具與設計借鑑

現有服務可分成「產品功能設計參考」與「TTS 實作參考」。本專案不需要複製完整產品，而是取其成熟功能概念，套入既有 event-driven architecture。

| 參考工具 | 適合借鑑 | 本專案定位 |
| --- | --- | --- |
| TikFinity | Chat → TTS、voice/language/volume、直接播放 | 產品 UX / 功能參考 |
| TikOps | Event → Action → TTS、viewer eligibility、event trigger | 最值得借鑑的架構概念 |
| AnyMP4 | 一般 TikTok TTS 使用流程 | 流程參考，不作為 Live backend |
| Wondershare Virbo | Voice selection / TTS UX | 介面參考；不作為核心依賴 |
| Steve0929/tiktok-tts | TikTok voice API、Node.js、產生 MP3 | 可作 TikTok voice backend 研究 |
| markrzv/TikTok-Voice-TTS | Python TikTok voice → MP3 | 可作替代 TTS backend 研究 |
| edge-tts | Python、Neural voices、免 API key、可調 rate/volume/pitch | MVP 建議的 TTS engine |

# 4. 建議系統架構

TikTok LIVE
    │
    ▼
tiktok-live-events / WebSocket Events
    │
    ├──────────────→ Analytics / Database
    │
    ▼
Chat Processor
├─ Text cleaning
├─ URL / spam / duplicate filtering
├─ Max length / cooldown
├─ Moderation / blacklist
└─ Language detection
    │
    ▼
asyncio.Queue
    │
    ▼
TTS Worker
    │
    ▼
TTS Engine
├─ zh-TW → Chinese voice
├─ en-US → English voice
└─ Future: ja-JP / other languages
    │
    ▼
Audio Player
    │
    ├─ Windows Speaker / System Audio (MVP)
    └─ Virtual Audio Cable → TikTok LIVE Studio / OBS (Production)

關鍵設計： TikTok event ingestion、TTS synthesis、audio playback 必須是三個可解耦的責任。聊天室事件只負責「收資料並排隊」，不能等待語音播放完成。

# 5. 模組設計

## 5.1 Live Event Client

延續既有 tiktok-live-events。負責 connected、chat、gift、like、viewer 等 event，並將 Chat Event 送給 Chat Processor。

## 5.2 Chat Processor

清理文字、限制長度、移除 URL、判斷 spam/duplicate、套用 cooldown 與 moderation，最後回傳可播放文字與語言資訊。

## 5.3 Language Router

MVP 先以中文字元與英文字母數量做主要語言判斷；中文比例較高走 zh-TW，否則走 en-US。後續可替換為更可靠的 language identification。

## 5.4 TTS Queue

使用 asyncio.Queue 管理待播放訊息。設定最大 queue size；若瞬間留言量過大，直接 drop 新訊息或依 priority policy 丟棄低優先訊息，避免直播延遲越積越長。

## 5.5 TTS Engine

提供統一介面 synthesize(text, voice, rate, ...)；MVP 使用 edge-tts，未來可插拔 Azure / Google / TikTok Voice。

## 5.6 Audio Player

一次只播放一段音訊。MVP 可用 pygame；正式版可考慮獨立 audio service、streaming audio 或 virtual audio device。

# 6. 中英文與混合語句策略

第一版不建議做 word-level voice switching。若一句留言包含「哈囉主播 today 玩什麼 game？」而每個片段不停切換不同 voice，播放效果會破碎，延遲也會增加。

MVP：整句 dominant-language routing。中文字元 ≥ 英文字母時使用 zh-TW voice；否則使用 en-US voice。

Phase 2：sentence / clause-level segmentation，只在明顯語句邊界切換 voice。

Phase 3：若 TTS backend 本身具 multilingual voice，可優先使用單一 multilingual voice，避免 speaker identity 不一致。

# 7. Queue 與即時性控制

Queue 是直播 TTS 的核心。若 Chat handler 直接 await TTS，語音合成與播放時間會阻塞 event handler；若聊天室突然出現大量留言，整個 event stream 可能延遲。

WebSocket Receiver
     │
     ├── message A ─┐
     ├── message B ─┤
     ├── message C ─┤──→ asyncio.Queue ─→ TTS Worker ─→ Player
     └── message D ─┘

Receiver：快速收事件、做最小處理、立即返回
Worker：背景依序合成與播放，不阻塞聊天室事件

建議初始參數： MAX_TEXT_LENGTH = 50–80 characters；QUEUE_SIZE = 5–10；同一使用者 cooldown = 3–5 seconds。實際值應透過直播場景測試 latency 後調整。

# 8. MVP Python 實作範例

以下程式呈現最小可運作流程。實際整合時可把各責任拆成獨立 module。

import asyncio
import os
import re
import tempfile

import edge_tts
import pygame
from tiktok_live_events import TikTokLive

STREAMER = "rr306gg89"
VOICE_ZH = "zh-TW-HsiaoChenNeural"
VOICE_EN = "en-US-AriaNeural"
MAX_TEXT_LENGTH = 80
QUEUE_SIZE = 10

tts_queue = asyncio.Queue(maxsize=QUEUE_SIZE)


def clean_text(text: str) -> str:
    text = text.strip()
    text = re.sub(r"https?://\S+", "", text)
    text = re.sub(r"\s+", " ", text)
    return text[:MAX_TEXT_LENGTH]


def choose_voice(text: str) -> str:
    chinese_count = len(re.findall(r"[\u4e00-\u9fff]", text))
    english_count = len(re.findall(r"[A-Za-z]", text))
    return VOICE_ZH if chinese_count >= english_count else VOICE_EN


async def synthesize_and_play(text: str):
    voice = choose_voice(text)
    fd, path = tempfile.mkstemp(suffix=".mp3")
    os.close(fd)

    try:
        communicate = edge_tts.Communicate(
            text=text,
            voice=voice,
            rate="+5%"
        )
        await communicate.save(path)

        pygame.mixer.music.load(path)
        pygame.mixer.music.play()
        while pygame.mixer.music.get_busy():
            await asyncio.sleep(0.05)
        pygame.mixer.music.unload()
    finally:
        if os.path.exists(path):
            os.remove(path)


async def tts_worker():
    while True:
        text = await tts_queue.get()
        try:
            await synthesize_and_play(text)
        except Exception as exc:
            print(f"[tts-error] {exc}")
        finally:
            tts_queue.task_done()


live = TikTokLive(STREAMER)


@live.on("chat")
def on_chat(event):
    username = event["user"]["uniqueId"]
    comment = clean_text(event["comment"])
    print(f"[chat] {username}: {comment}")

    if not comment:
        return

    try:
        tts_queue.put_nowait(comment)
    except asyncio.QueueFull:
        print("[tts] queue full - skipped")


async def main():
    pygame.mixer.init()
    worker = asyncio.create_task(tts_worker())
    try:
        await live.run()
    finally:
        worker.cancel()
        pygame.mixer.quit()


if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())

安裝：

pip install tiktok-live-events edge-tts pygame

# 9. Chat Processor：直播環境必要的過濾與控制

實務上，聊天室前處理的重要性通常高於 TTS model 本身。若沒有控制，任何觀眾都可以把直播音訊變成無限制的播放入口。

| 控制項目 | 建議行為 |
| --- | --- |
| 字數限制 | 例如 50–80 字，避免超長留言長時間占用 TTS。 |
| URL | 直接移除或整則不讀，避免 TTS 朗讀網址。 |
| Cooldown | 同一使用者每 3–5 秒最多一則。 |
| Duplicate | 相同或高度重複內容短時間內只播放一次。 |
| Queue overflow | queue 滿時 drop，不允許 backlog 無限制累積。 |
| Emoji | 第一版可忽略；未來建立少量 mapping，例如常用表情轉成自然語句。 |
| Username | 預設可不朗讀 username；大量英數 ID 的 TTS 體驗通常較差。 |
| Moderation | blacklist / regex / moderation layer；避免辱罵、色情、敏感詞或刻意惡搞。 |
| Eligibility | 未來可設定所有人、followers、subscribers、moderators 或特定 supporter 才可觸發。 |

# 10. Gift / Follow / Event Action 擴充

當 Chat TTS 穩定後，同一套 queue 與 player 可以直接服務 Gift、Follow、Subscribe 或其他事件。這會讓專案從「聊天室 TTS」逐步成為 TikTok LIVE Interactive Engine。

@live.on("gift")
def on_gift(event):
    if not event.get("repeatEnd"):
        return

    username = event["user"]["uniqueId"]
    gift = event["giftName"]
    count = event["repeatCount"]

    text = f"感謝 {username} 送出 {count} 個 {gift}"
    tts_queue.put_nowait(text)

┌→ Analytics
                    ├→ Database
TikTok LIVE Events ─┼→ TTS
                    ├→ Overlay
                    ├→ Sound Effects
                    └→ Rule / Action Engine

# 11. 音訊輸出與 TikTok LIVE Studio / OBS

## 11.1 MVP

Python 將音訊播放至 Windows system audio。若 TikTok LIVE Studio 已擷取 desktop/system audio，直播端即可聽到 TTS。這是最快的驗證方式。

## 11.2 Production

正式使用建議透過 Virtual Audio Cable 把 TTS 當成獨立音源，避免「喇叭播放後再由麥克風收音」造成回音、失真或音量難以控制。

Python TTS / Audio Player
        ↓
Virtual Audio Cable Input
        ↓
Virtual Audio Cable Output
        ↓
TikTok LIVE Studio / OBS Audio Source

Mic ───────────────┐
Game Audio ────────┼→ LIVE Studio / OBS
TTS Virtual Cable ─┘

# 12. 建議專案目錄結構

TikTokLiveAnalytics/
│
├── live_events/
│   ├── client.py
│   └── handlers.py
│
├── analytics/
│   ├── chat.py
│   ├── gift.py
│   └── viewer.py
│
├── actions/
│   ├── tts/
│   │   ├── engine.py
│   │   ├── language.py
│   │   ├── queue.py
│   │   ├── player.py
│   │   └── voices.py
│   ├── sound/
│   └── overlay/
│
├── filters/
│   ├── text.py
│   ├── spam.py
│   └── moderation.py
│
├── config/
│   └── settings.yaml
│
└── main.py

這種拆法可以讓 TTS backend 只負責語音生成。未來若 Edge TTS 換成 Azure、Google Cloud 或 TikTok Voice，只需要更換 engine，不需修改 Chat Event、Queue、Filtering 或 Audio Routing。

# 13. 開發 Roadmap

| 階段 | 主要工作 | 驗收目標 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Minimal TTS | 現有 chat event → clean_text → dominant-language detection → Edge TTS → queue → pygame playback。 | 確認 end-to-end 可播放與基本 latency。 |
| Phase 2 — Robust Live TTS | 加入 cooldown、duplicate filter、queue overflow policy、blacklist、volume/rate/voice config。 | 長時間直播不堆積、不被 spam 破壞。 |
| Phase 3 — Event Actions | Gift / Follow / Subscribe → TTS / sound / overlay；加入 event priority。 | 建立通用 Action Engine。 |
| Phase 4 — Audio & UI | Virtual Audio Cable、GUI/dashboard、voice selector、queue monitor。 | 主播可直接調整與監控。 |
| Phase 5 — Analytics Integration | 記錄 TTS trigger、播放/丟棄原因、user/event statistics。 | 將互動行為納入既有 Live Analytics。 |

# 14. 建議測試指標

End-to-end latency：Chat Event timestamp → Audio playback start。

TTS synthesis latency：送出文字 → MP3/audio ready。

Queue waiting time：message enqueue → worker start。

Drop rate：因 queue full、cooldown、duplicate、moderation 被丟棄的比例。

Playback success rate：成功產生並完整播放的 TTS / 觸發總數。

Live stability：連續 30–60 分鐘高頻留言下，event stream 是否仍持續即時。

# 15. 建議的第一個可執行版本

先不要做完整 TikFinity。 第一個版本只做一條最小鏈：

現有 tiktok-live-events
        ↓
只處理 chat event
        ↓
簡單中文字元 / 英文字母判斷
        ↓
asyncio.Queue
        ↓
Edge TTS
        ↓
pygame playback
        ↓
實際開 LIVE 測 latency 與穩定度

驗證穩定後，再依序加入 spam filter、moderation、Gift TTS、priority、Virtual Audio Cable、GUI 與 Rule Engine。這樣可以避免一開始就處理過多非必要功能，也能保留後續產品化空間。

# 16. References / Related Resources

TikFinity — TikTok TTS: https://tikfinity.zerody.one/tiktok/tts

TikOps — TikTok LIVE TTS / Live tools: https://tikops.io/tiktok-live-tts

AnyMP4 — TikTok Text-to-Speech overview: https://www.anymp4.com/zh-TW/video-editing/text-to-speech-tiktok.html

Wondershare Virbo — TikTok voice generator overview: https://virbo.wondershare.tw/ai-voice/best-tiktok-voice-generators.html

GitHub — Steve0929/tiktok-tts: https://github.com/Steve0929/tiktok-tts

GitHub — markrzv/TikTok-Voice-TTS: https://github.com/markrzv/TikTok-Voice-TTS

GitHub — rany2/edge-tts: https://github.com/rany2/edge-tts

Microsoft Speech language & voice support: https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/speech-service/language-support